Eingereicht von

**Andreas Huber k12011641**

**Markus Schwarz k12005206**

**Matthias Schwarz k12022973**

Logo, company name

Description automatically generated

Kursleiter:

a. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Johannes Sametinger

07-2022



Projektdokumentation

Im Rahmen der LVA

Praktikum Software Engineering.

Projektdokumentation

Kurs Nr.: 259.035 (2022SS)

Inhaltsverzeichnis

[1. Ziele des Projektes 3](#_Toc109916850)

[2. SOLL - IST Vergleich 3](#_Toc109916851)

[2.1. Funktionen 3](#_Toc109916852)

[2.1.1. SOLL - Zustand 3](#_Toc109916853)

[2.1.2. IST – Zustand 4](#_Toc109916854)

[3. Probleme bei der Ausarbeitung 5](#_Toc109916855)

[3.1. Projekt in JAR-Archiv überführen 5](#_Toc109916856)

[3.2. Exceptions bei implementierung des Parsers 5](#_Toc109916857)

[4. Projektverlauf 6](#_Toc109916858)

[4.1. Erster Sprint 6](#_Toc109916859)

[4.2. Zweiter Sprint 6](#_Toc109916860)

[4.3. Dritter Sprint 6](#_Toc109916861)

[5. Kommunikation 7](#_Toc109916862)

[6. Ausblick 7](#_Toc109916863)

[6.1. Ausblick 7](#_Toc109916864)

[6.1.1. Auslesen von GPX Dateien 7](#_Toc109916865)

[6.1.2. Anzeige von anderen Charts (Beispielsweise LineChart) 7](#_Toc109916866)

[6.1.3. JavaFX update und Maven 7](#_Toc109916867)

[6.1.4. Google Maps API integration 7](#_Toc109916868)

[6.1.5. Darstellung aggregierter Daten 7](#_Toc109916869)

[7. Fazit 7](#_Toc109916870)

[8. Abbildungsverzeichnis 8](#_Toc109916871)

# Ziele des Projektes

Die Ziele dieses Projektes waren ein voll funktionsfähiges Programm inklusive Benutzerhandbuch und Dokumentationen zu erstellen, welches TCX, sowie GPX Dateien auslesen und anzeigen kann. Weiters sollten Funktionen implementiert werden die die Handhabung der eingelesenen Daten erleichtert bzw die Übersicht verbessert.

# SOLL - IST Vergleich

## Funktionen

In den Folgenden Punkten wird näher auf die Funktionen, die das Programm mit sich bringen soll, eingegangen, dabei wird differenziert zwischen SOLL und IST.

### SOLL - Zustand

#### Directory mit Dateien auswählen

Das Programm soll ein Directory auswählen können, woraus die TCX und GPX Dateien ausgelesen werden können, die dann in dem User Interface angezeigt werden.

#### Auslesen und Anzeigen von TCX und GPX Dateien

Wie im Punkt 2.1.1.1. erklärt soll das Programm TCX und GPX Dateien mit allen relevanten Informationen auslesen und im User Interface anzeigen können.

#### Daten auf Monat und Jahr aggregieren

Anhand einer groupingBy-Function soll das Programm die Daten auf Monat und Jahr aggregieren und anzeigen können.

#### Barchart mit (aggregierten) Daten anzeigen

Im User Interface des Programms soll, um zusätzlich einen visuellen Reitz zu schaffen, ein Barchart angezeigt werden, welches sowohl aggregierte als auch detailierte Daten über die einzelnen Tracks anzeigen soll.

#### Filtern nach Sportart

Da die Tracks in mehreren Sportarten angesiedelt sein können, soll auch eine filterBy-Funktion eingebaut werden, welche nur gewünschte Sportarten anzeigt. Per Default sollen hier alle Sportarten angezeigt werden.

#### Spalten ausblenden

Um die User-Experience zu verbessern soll der Anwender Spalten ausblenden können um so möglicherweise redundante Daten (für den User) ausblenden zu können.

### IST – Zustand

#### Directory mit Dateien auswählen

Zusätzlich zu der Funktion des auswählen der Directories wurde im Programm eine Root-Directory festgelegt, die beim initialen Start des Programms einen Ordner inklusive ReadMe- und Demo- Datei erstellt. Dieses Root-Directory kann auf belieben vom Anwender verändert werden.

#### Auslesen und Anzeigen von TCX und GPX Dateien

Da in den Beispiel-Dateien hauptsächlich TCX Dateien enthalten waren, entschieden wir uns vorerst nur einen TCX-Parser umzusetzen. Die Auslese der GPX Dateien ist, auf Grund von mangelnden Beispieldateien, für zukünftige Releases angedacht.

#### Daten auf Monat und Jahr aggregieren

Diese Funktion, wie im Punkt 2.1.1.3. beschrieben, wurde vollends umgesetzt. Die eingelesenen Daten können auf Monat und Jahr aggregiert werden, wobei bei der Aggregation des Monats zusätzlich nach Jahren differenziert wird (Juli [2020] und Juli[2021]).

#### Barchart mit (aggregierten) Daten anzeigen

Die Anzeige des Barcharts wurde eingeführt. Hierbei werden die Daten von den einzelnen Tracks in einem Barchart angezeigt wobei zusätzlich für weitere Releases angedacht ist, dass auch eine Jahresübersicht mit den aggregierten Daten dargestellt werden kann.

#### Filtern nach Sportart

Wie im Punkt 2.1.1.5. erläutert, wurde diese Funktion vollends umgesetzt. Als Default werden alle Tracks, nach neuestem Track (Datum) sortiert, angezeigt.

#### Spalten ausblenden

Diese Funktion wurde, wie im Punkt 2.1.1.6. erläutert, im Programm implementiert.

# Probleme bei der Ausarbeitung

Wie in jedem Projekt kam es auch bei diesem Projekt zu den ein oder anderen Schwierigkeiten bei der Ausarbeitung. In diesem Punkt wird auf ein paar der aufgetretenen Probleme eingegangen.

## Projekt in JAR-Archiv überführen

Genauer wurde beim erstellen des Archivs die Struktur innerhalb des Projektes verworfen wodurch Probleme bei der Datenauslese sowie finden von Images, die wir für das Programm eingefügt hatten, auftraten. Dies resultierte in FileNotFound-Exceptions welche das Programm zum Absturz brachten. Hierfür wurden die Methoden „readProperties()“ und „getPropertiesAsString()“ implementiert.

## Exceptions bei implementierung des Parsers

Beim erstellen des Parsers hatten wir anfänglich Probleme bei der Datenauslese, da die Variablen bzw. verschiedenen Stellen innerhalb der TCX-Dateien gleich benannt waren, welches zu einem verfälschtem Ergebnis führte. Beispielsweise „DistanceMeters“ war sowohl in den einzelnen Laps als auch in den Trackpoints enthalten. Weiters hatten wir Probleme bei der Auslese von dem Datum des Tracks, da hier verschiedene Formate verwendet wurden, welches wieder in einer geworfenen Exception resultierte.

# Projektverlauf

Wie in Abbildung 1 ersichtlich war der Projektverlauf der Struktur der LVA angepasst. Dabei wurde das Projekt in drei Sprints aufgeteilt. Diese werden jeweils in den Punkten 4.1, 4.2 und 4.3 genauer erläutert.




Abbildung 1: Meilensteinplan GPSTracker

## Erster Sprint

Im ersten Sprint wurde der Fokus eher auf die Grundsätzlichen Dinge des Programmes gelegt. Diese Umfassen vorrangig GUI, Parser sowie Anzeigen von Tabellen und dem Barchart. Weiters wurden die ersten Funktionen implementiert die beispielsweise Daten aufsummiert um die Korrektheit der Anzeige zu gewährleisten.

## Zweiter Sprint

Im zweiten Sprint wurden die Ergebnisse des erstens Sprints teilweise überarbeitet und erweitert, Änderungen in der Struktur des Programmes vorgenommen und die implementierung der „grouping“- und „filter“-Funktionen durchgeführt. Darüber hinaus wurde, aus effizienzgründen, von einem DOM-Parser auf den SAX-Parser umgestellt.

## Dritter Sprint

Im dritten Sprint wurden die Ergebnisse der bisherigen Arbeit finalisiert und überarbeitet. Hierbei lag der Fokus eher auf dem Feinschliff wie auf die implementierung neuer Funktionen. Weiters wurden in diesem Teil des Praktikums die JavaDoc, Projektdoku und das Benutzerhandbuch geschrieben.

# Kommunikation und Aufzeichnung

Die Projektinterne Kommunikation verlief grundsätzlich reibungslos und fand über Text- und Voicechannels (Discord oder Whatsapp) statt. Meist wurden gemeinsam über einen Textchannel Termine gefunden zudem alle drei Teammitglieder über einen Voicechannel verbunden an Problemen, Bugs bzw. Funktionen im Programm arbeiteten. Probleme traten dabei eher selten auf.

Die Zeitaufzeichnung wurde ausschließlich in der Webapplikation „Clockify“ (<https://app.clockify.me/tracker>) durchgeführt.

Die Synchronisation des Codes im Team wurde in einem Online-Repository auf der Platform Github durchgeführt. Dabei konnte jeder der Teammitglieder in seiner eigenen Branche seine Codeveränderungen hochladen und am Ende jeder „Session“ diese in die Master-Branche submitten. Dies konnte dann jedes andere Teammitglied durch aktualisieren runterladen und an der neueren Version weiterarbeiten.

## Ausblick

### Auslesen von GPX Dateien

Wie im Punkt 2.1.2.2. erläutert, wird das auslesen von GPX-Dateien für zukunftige Releases angedacht. Diese soll beim nächsten Release Priorität erhalten um die Einschränkung auf TCX-Dateien aufzuheben und somit die Funktionalität sowie Attraktivität des Programms erweitern.

### Anzeige von anderen Charts (Beispielsweise LineChart)

Um auch den visuellen Reiz des Programmes zu verbessern soll es zukünftig möglich sein zwischen verschiedenen Chartoptionen variieren zu können. Beispielsweise soll die „pace“ per Default als LineChart angezeigt werden.

### JavaFX update und Maven

Für ein moderneres User Interface ist geplant auf JavaFX umzustellen und zum besseren handling von Abhängigkeiten wird auf Maven umgestellt. In der Readme.md in GitHub sind dazu mehr Details wie ein Link zu einem Repository dem nicht fertigen JavaFX Projekt.

### Google Maps API integration

Dient, um Activities auf einer Landkarte visualisieren zu können.

### Darstellung aggregierter Daten

Zukünftig soll auch die Funktion der Darstellung aggregierter Daten in einem Barchart implementiert werden. Dabei sollen die Daten die zuvor auf Monat oder Jahr zusammengefasst wurden, in einem Barchart dargestellt werden können.

# Fazit

Rückblickend wurden beinahe alle Funktionen, die geplant wurden, auch vollends implementiert. Die Funktionen, die bei dieser Veröffentlichung nicht implementiert wurden werden, wie im Punkt 6.2. erläutert für zukünftige Releases eingeplant und, je nach Feedback der Anwender, priorisiert umgesetzt. Die Zusammenarbeit der Teammitglieder funktionierte gut und ohne Zwischenfälle. Da weder der Zeitrahmen gesprengt, noch Funktionen vernachlässigt wurden, kann dieses Projekt als Erfolgreich eingestuft abgeschlossen werden.

Zuletzt sei noch erwähnt, dass eine genaue Recherche zu UI Frameworks hilfreich gewesen wäre und wir uns wahrscheinlich nicht für Swing, sondern für JavaFX entschieden hätten. Die Vorteile, welche man mit dem SceneBuilder und fxml hat, kann Swing nicht mitbringen.

# Abbildungsverzeichnis

[Abbildung 1: Meilensteinplan GPSTracker 6](https://d.docs.live.net/142c4975332b85b6/Studium/Semester%204/Praktikum%20SE/Projektdokumentation_Grp5.docx#_Toc109336071)